## Slide 1
AXIOM-PMO 1.1.1
AI agents can write code.
They should not
invent the project.
AI เขียนโค้ดได้ แต่ต้องไม่กุโปรเจกต์ขึ้นมาเอง
The Anti-Hallucination Framework for AI Agents — กรอบกำกับการทำงานของ AI Agent

## Slide 2
02
ปัญหา — ทำไมต้องมี Axiom-PMO
ปัญหาไม่ใช่ AI เขียนโค้ดไม่เป็น
AI ส่งงานมาแล้ว — แต่คุณรู้ได้ยังไงว่า
สิ่งที่มันทำ คือสิ่งที่ลูกค้าขอ?
requirement ข้อนี้มาจากไหน
ใครเป็นคนอนุมัติ scope นี้
ใครยืนยันว่าเทสต์ผ่านจริง
ถ้าตอบสามข้อนี้ไม่ได้ แปลว่ายังไม่มี governance
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 3
03
ปัญหา — ทำไมต้องมี Axiom-PMO
AI ที่ไม่ถูกคุม จะทำห้าอย่างนี้เสมอ
01
invent
กุ requirement, acceptance criteria, actor หรือการอนุมัติ ที่ไม่เคยมีใครให้ไว้
02
silently expand scope
เติมฟีเจอร์ที่ดูน่าจะดี ซึ่งไม่มีใครขอ แล้วไม่บอกว่าเติม
03
claim evidence
อ้างว่าเทสต์ผ่าน หรือ QA อนุมัติแล้ว ทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างหลักฐานนั้น
04
lose traceability
ทำให้สาวไม่ได้ว่าสิ่งที่ build ออกมา มาจากคำขอข้อไหนของใคร
05
cross authority boundaries
commit, push หรือ release โดยไม่มีมนุษย์คนไหนพูดว่าใช่
ทั้งห้าข้อนี้ AI ไม่ได้ตั้งใจโกหก — มันแค่เติมช่องว่างให้เต็ม
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 4
04
ปัญหา — ทำไมต้องมี Axiom-PMO
prompt คือคำขอ ไม่ใช่ control
A prompt that politely asks the agent not to do these things is not a control.
Axiom-PMO เปลี่ยนข้อห้ามแต่ละข้อ ให้เป็นสัญญาที่เครื่องตรวจสอบได้ มี validator ที่ exit non-zero เมื่อสัญญา ถูกละเมิด เหมือน linter ที่ทำให้ PR ไม่ผ่าน
Nothing is enforced by asking the agent nicely.
เคสจริงที่ทำให้ framework นี้เกิด
The Agent That Shipped Without Permission
agent commit และ push ขึ้น main เอง แก้ไปหลายร้อยไฟล์ ไม่มีใคร review diff
รายงานสถานะของตัวเองบอกว่า ยังไม่ได้ commit หรือ push
สาเหตุราก — The boundary lived only in prose.
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 5
05
ภาพรวมสถาปัตยกรรม
Axiom-PMO เป็นชั้นกำกับ ไม่ใช่ชั้นลงมือ
Human / PM / Product Owner
Axiom-PMO — Governance & Control Plane
Source-of-truth protection
Requirement traceability
Lite / Standard / Strict modes
Scope & design approval
Evidence requirements
QA / security / release gates
Human authority boundaries
AI Execution Framework
Superpowers / BMAD / spec-kit / OpenSpec / custom Claude Code
Planning · TDD · Implementation · Code review · Verification
Axiom-PMO Validation
Scope compliance · Evidence verification · Traceability update · QA / security review · Human release approval
approved execution contract
candidate result + evidence
release readiness
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 6
06
หลักการ 1 จาก 4 — สี่หลักการที่ทำให้มันทำงาน
Evidence — ทุกข้ออ้างต้องสาวกลับไปหาแหล่งได้
id: REQ-001 statement: "User can reset password by verified email." source_ref: - source_id: MOM-20260710 locator: item-2.1
evidence_status: supported
acceptance_criteria: "Given a registered email, a reset link is sent."
verified
มีแหล่งอ้างอิงตรง และมนุษย์อนุมัติแล้ว
supported
มีแหล่งอ้างอิงตรง แต่ยังรออนุมัติ
inferred
อนุมานจากแหล่งที่ไม่ครบ ต้องให้คนรีวิว
missing
ไม่พบในแหล่ง ห้ามเป็น requirement
conflict
แหล่งขัดกันเอง ต้องเคลียร์ก่อนออกจริง
inferred, missing, conflict — ไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือคำตอบที่ซื่อสัตย์
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 7
07
หลักการ 2 จาก 4 — สี่หลักการที่ทำให้มันทำงาน
Risk Modes — เลือกโหมดเบาที่สุดที่ยังคุมความเสี่ยงจริงได้
Lite
บั๊กเล็ก งานความเสี่ยงต่ำ หรือคำถามเพื่อความชัดเจน
Requirement → AC → Develop → Test → Done
เจ้าของงานกลาง ๆ = warn
Standard
ฟีเจอร์ปกติที่ PM, Dev, QA ต้องเห็นภาพร่วมกัน
Intake → Design → Handoff → Build → Release
เจ้าของงานกลาง ๆ = fail
Strict
พลาดแล้วกระทบธุรกิจ กฎหมาย เงิน ความเป็นส่วนตัว production
+ Risk Review + Separate Review / Test + Approval
review หายหรือเก่า = fail
13 strict triggers — เข้าข้อไหนข้อเดียว validator บังคับทั้งโปรเจกต์ขึ้น Strict ทันที
payment · financial calculation · PII · sensitive data · authentication · authorization permission · irreversible action · external integration · legal/compliance production data migration · critical infrastructure · public-sector formal acceptance
You can always do more; you cannot silently do less. — AI ขยับขึ้นเองได้ แต่ลดจาก Strict ต้องให้คนอนุมัติ
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 8
08
หลักการ 3 จาก 4 — สี่หลักการที่ทำให้มันทำงาน
Gates — ห้าด่าน ห้าคำถาม
01
Draft
โปรเจกต์นี้อยู่ในรูป ที่ใช้งานได้แล้ว หรือยัง
02
Scope
requirement ทุกข้อ มีแหล่งอ้างอิงและ อนุมัติแล้วหรือยัง
03
Design
ดีไซน์พร้อมและ ได้รับอนุมัติแล้ว หรือยัง
checking gate
04
Handoff
dev เริ่มงาน ต่อระบบ และเดโมได้จริง ไหม
05
Release
เทสต์ รีวิว อนุมัติ และย้อนกลับได้ แล้วหรือยัง
Handoff เป็นด่านตรวจ ไม่ใช่ด่านอนุมัติ — ไม่เพิ่มการเซ็นใหม่ แต่ใช้ Design Ready เดิม
แต่ละ gate มีรายการเอกสารที่ต้องมีของตัวเอง แยกตามโหมด กำหนดไว้ใน pmo-config/artifact-policy.json
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 9
09
หลักการ 4 จาก 4 — สี่หลักการที่ทำให้มันทำงาน
Human Authority — AI เสนอได้ แต่อนุมัติงานตัวเองไม่ได้
AI ทำเองไม่ได้
commit, push, tag หรือ deploy
อนุมัติ production release
อนุมัติ business scope
ทำเครื่องหมายว่า QA หรือ security ผ่าน
ย้ายแถวอนุมัติจาก pending เป็น approved
ปิด finding ที่ต้องตัดสินเชิงธุรกิจ กฎหมาย ความปลอดภัย
เอาคะแนน readiness ไปเสนอเป็นข้อสรุป
AI ทำได้
เสนอว่าควรไป gate ถัดไป
บันทึก finding พร้อมหลักฐานอ้างอิง
ปิด finding ที่เอกสารแสดงชัดว่าแก้แล้ว
เตรียม diff ให้คนรีวิว
commit ทำได้เฉพาะหลังมีคนอนุมัติ diff แล้ว ส่วน push, PR, merge และ production release ต้องมีการยืนยันจากมนุษย์เสมอ
An agent may recommend the next gate. It may not approve its own work.
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 10
10
เจาะลึก — ด่าน Handoff
ทำไมต้องมีด่าน Handoff
เอกสารชุดนี้ดีพอให้ dev เริ่มสร้าง และให้ทีมเดโมทันเวลาไหม
schema กลางที่ทุกงานต้องอ่าน ถูกจัดคิวไว้หลังงานที่เรียกใช้มัน
วิศวกรสองคนเสียวันแรก
ฟีเจอร์สแกนต้องใช้กล้อง แต่ไม่มีใครตัดสินว่าหน้าเว็บจะเสิร์ฟยังไง ทำงานบน localhost แต่พังบนแท็บเล็ตที่ยืมมา
code review จับไม่ได้
เอกสารหนึ่งบอกว่าเก็บรูปไว้ในเครือข่ายไซต์ อีกเอกสารระบุอัปโหลดรูปโดยไม่จัดชั้นข้อมูล
ทั้งคู่ถูกในหน้าตัวเอง
acceptance case อ้างพฤติกรรมกับ record ที่ seed data ไม่เคยสร้าง
เคสไม่เคยถูกรันจริง
งานถูก assign ให้ "Dev Team"
ไม่มีใครเริ่มงาน
ไม่มีข้อไหนที่กฎ "ช่องนี้กรอกหรือยัง" มองเห็น — และทุกข้อกินเวลาเป็นวัน
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 11
11
เจาะลึก — ด่าน Handoff
สองชั้น — เครื่องตรวจกับคนตรวจ แยกกันโดยตั้งใจ
Layer 1 — Deterministic
ตรวจสิ่งที่พิสูจน์ได้จากเอกสาร
กฎ HANDOFF-001 ถึง HANDOFF-014
อ่านเฉพาะสิ่งที่ผู้เขียนประกาศไว้ แล้วเช็คว่าครบและสอดคล้องกันไหม
ตัดสินไม่ได้ว่ารูปถ่ายรถคือข้อมูลส่วนบุคคล และไม่พยายามจะตัดสิน
Layer 2 — Semantic review
ตรวจว่าสัญญาทั้งชุดสมเหตุสมผลไหม
อ่านผ่าน 12 เลนส์ โดย AI หรือคน
บันทึกเป็น HANDOFF-REVIEW.json
เป็นหลักฐานที่ยังไม่ได้รับรอง ไม่ใช่การอนุมัติ
ทำไมถึงตั้งใจไม่ฝังกฎเชิงโดเมนลงไปในเครื่อง
"a validator that guesses wrong is worse than one that stays quiet — it teaches people to ignore it"
ใครปิด finding ได้: AI ปิดได้เฉพาะสถานะ resolved — เลนส์ privacy และ environment ต้องให้คนปิด บังคับด้วยกฎ HANDOFF-010
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 12
12
เจาะลึก — ด่าน Handoff
12 เลนส์ที่ใช้อ่านว่าสัญญานี้ทำได้จริงไหม
01
value_and_scope_slice
ขอบเขตที่ตัดมา ส่งมอบคุณค่าที่ milestone ต้องโชว์ไหม
02
capability_lifecycle
แต่ละความสามารถครบวงจรไหม ไม่ใช่แค่ happy path
03
data_cardinality_and_units
entity จำนวน และหน่วย รองรับ use case ที่ประกาศไว้ไหม
04
state_transitions_and_rollback
ทุก state machine มี guard terminal state และทางย้อนกลับไหม
05
concurrency_and_idempotency
เขียนพร้อมกัน retry และการจอง id ซ้ำ ระบุไว้หรือยัง
06
dependencies_and_build_order
ลำดับ build ที่ประกาศไว้ รันตามลำดับนั้นได้จริงไหม
07
ownership_and_capacity
ทุกสายงานมีเจ้าของเป็นชื่อคน มี integrator และกำลังคนไหม
08
acceptance_seed_reachability
แต่ละ acceptance case ไปถึงได้ จาก seed data ที่มีไหม
09
automated_manual_test_split
แต่ละเคสระบุว่า automated หรือ manual พร้อม runner ไหม
10
privacy_and_data_classification
ข้อมูล ไฟล์ และ free text มีการ ตัดสินชั้นข้อมูลครบไหม
11
environment_and_device_constraints
วิธีเสิร์ฟรองรับอุปกรณ์และ runtime ที่ประกาศไว้ไหม
12
demo_startup_reset_and_recovery
เดโมมีทางเริ่ม รีเซ็ต ลดทอน และกู้คืนไหม
เลนส์ 10 และ 11 AI ปิด finding เองไม่ได้ ต้องให้คนตัดสิน · ทุก finding ต้องอ้างหลักฐาน — finding ที่ไม่มีหลักฐานคือความเห็น
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 13
13
เจาะลึก — ด่าน Handoff
ความพร้อมรายงานเป็นหกด่าน ไม่ใช่ค่าเดียว
หกด่านความพร้อม
Contract Valid
Ready to Start Development
Ready to Integrate
Ready to Demo
Ready for UAT
Ready for Release
แต่ละด่านมีสามค่า: true / false / null null สำคัญ เพราะ "ยังไม่มีการรีวิว" ไม่เท่ากับ "ไม่มี finding"
คะแนน 7 มิติ รวม 100
Engineering contract
20
Source and scope integrity
15
Requirement traceability
15
Acceptance and testability
15
Dependency, owner, capacity
15
Security, privacy, environment
10
Demo and operational readiness
10
เพดานคะแนนสี่ข้อ
deterministic FAIL ใด ๆ → BLOCKED · review หายหรือเก่า → สูงสุด 70 ไม่มีเจ้าของเป็นชื่อคน หรือลำดับ build รันไม่ได้ → 69 · critical ที่บล็อก before_build → 49
The score is not an approval.
Axiom-PMO 1.1.1

## Slide 14
14
พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง
สองโปรเจกต์ ผ่านทุกด่านเท่ากัน — แต่หนึ่งในนั้นสร้างไม่ได้
rule
broken-project
fixed-project
ราคาที่ต้องจ่าย
HANDOFF-004
build: 4·D-001 2·D-002 3·D-003 1·D-004
เรียง 1 / 2 / 3 / 4 ตาม dependency
เสียวันแรกสองคน
HANDOFF-012
กล้องหลัง — environment decision ยัง open
HTTPS ผ่าน proxy ที่แท็บเล็ตเชื่อถือ
พังบนเครื่องเดโม
HANDOFF-011
รูปชิ้นส่วน sensitive=yes ช่องจัดชั้นว่าง
internal-only, stays on site network
ขัดกับนโยบายข้อมูล
HANDOFF-007
AC-002 automated — ช่อง fixture ว่าง
fixture: parts-demo part P-0007
เคสไม่เคยถูกรัน
HANDOFF-003
เจ้าของงาน = Dev Team
เจ้าของงาน = R. Silva
ไม่มีใครเริ่มงาน
Verdict: READY TO BUILD, NOT READY TO DEMO
YES Contract Valid
YES Ready to Start Development
YES Ready to Integrate
NO Ready to Demo / UAT / Release
blocked by HF-005, OA-001
Score: 92 / 100
บล็อกเกอร์สองตัวมาจากคนละเอกสาร semantic review เจออุปกรณ์เดโมที่ทีมไม่ได้ เป็นเจ้าของ ส่วน HANDOFF.md ประกาศใบรับรอง ที่ยังไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องนั้น
คะแนน 92 ไม่ใช่ 100 เพราะโปรเจกต์ที่เอกสาร ตัวเองบอกว่าเดโมไม่ได้ ไม่ควรอ่านว่าสมบูรณ์แบบ
Axiom-PMO 1.1.1